2023年区级财政实施乡村振兴战略推进城乡融合发展考评激励补助资金项目备案申请一览表

填报单位（公章）：成都市温江区农业农村局 填报时间：2023年6月28日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目  类别 | 项目  名称 | 建设  单位 | 建设  地点 | 建设  期限 | 主要建设内容 | 项目效益 | 项目投资额（万元） | | | | | 备注 |
| 中央、省财政投资 | 市级财政投资 | 县级财政投资 | 业主自筹 | 总投资 |
| 1 | 示范村 | 温江区和盛镇石坝村2023年区级财政乡村振兴考评激励农商文旅体融合发展补助资金项目 | 温江区和盛镇石坝村村民委员会 | 石坝村3组 | 2023年6月-2023年12月 | 1.烘干房主体采用混凝土框架结构，建设3层240平方及装修（外墙、门、窗、地砖等）2.采购烘干设备（开环一体热泵烘干机、循环风机、风机支架、监控、办公桌椅等设备）及材料 | 项目建成后，形成林下菌种植、加工、销售产业链条，解决农民就业和增收问题，进而促进在地苗木腾退和产业转型，形成乡村产业振兴新模式。 | 0 | 50 | 50 | 3 | 103 |  |
| 2 | 示范村（社区） | 温江区万春镇黄石社区2023年区级财政乡村振兴考评激励农商文旅体融合发展补助资金项目 | 温江区万春镇黄石社区居民委员会 | 黄石社区13组 | 2023年6月-2023年12月 | 蔷薇产业大道路面建设：长度400米，宽度4.5米，底层基础商混厚度15CM，草石油面厚度6CM，路沿两侧宽度30厘米，彩色旅游标线3条及路沿边线标识2条。 | 增加村民就业，促进村民增收。 | 0 | 50 | 50 | 2.7 | 102.7 |  |
| 3 | 示范村 | 温江区万春镇金星村2023年区级财政乡村振兴考评激励基础设施提升补助资金项目 | 温江区万春镇金星村村民委员会 | 金星村7组 | 2023年7月-2023年12月 | 对村党群服务中心进行空间营造约800㎡。其中：对村党群服务中心进行空间营造约800㎡。其中：（1）、一楼大厅（定制办公桌椅6套、办公电脑6台、立式空调3台、志愿者服务站用品、新时代文明实践站用品、装饰装修）；（2）、多功能会议室、儿童之家、妇女之家、退役军人服务站（办公桌椅2套、会议桌椅1套、投影仪1套、电脑2台、立式空调4台、其他装饰装修）；（3）、值班室（空调1台、床、厨房用品、淋浴等）；（4）二楼大会议室（立式空调1台、带桌板会议椅、投影仪电视、音响1套、其他隔断装饰装修）；（5）、党员活动室（空调1台、电脑2台、办公桌椅2套、投影仪1套、文件柜1套、装饰装修）；（6）电子阅览室（电脑4台、空调1台、会议桌椅1套、）；（7）档案室（空调1台、办公桌椅1套、档案柜6组）；（8）三务公示栏（不锈钢材质7个）（9）导视标牌、水电、网线改造。 | 完善服务功能，提升接待能力，将村党群服务中心作为对外展示和招商引资的平台，为区域经济发展提供源动力 | 60 | 0 | 100 | 6 | 166 |  |
| 4 | 示范村 | 温江区万春镇先锋村2023年区级乡村振兴考评激励基础设施提升补助资金项目 | 温江区万春镇先锋村村民委员会 | 先锋村4.8.9.12组 | 2023年7月-2023年12月 | 对原有产业大道（稻香路）路面铺装（沥青路面1169米\*6.5米） | 完善先锋村盆景园休闲旅游产业的基础配套，提高先锋村川派盆景园乡村旅游知名度和旅游接待能力，弥补游客停留时间不长、无消费的“短板”。 | 60 | 0 | 100 | 17.99 | 177.99 |  |
| 5 | 示范村（社区） | 温江区寿安镇汪家湾社区2023年区级财政乡村振兴考评激励基础设施提升补助资金项目 | 温江区寿安镇汪家湾社区居民委员会 | 北林绿道汪家湾段面（汪家湾社区1组） | 2023年6月-12月 | 1、铺设青石板步梯约700米；  2、新建休息观景亭1个(约20㎡)。 | 项目建成后，在带动社区集体经济壮大的同时，为返乡人才提供新的发展机遇，为农户创造就业机会，预计每年带来30-40万元/年的劳动收益及其他收益。 | 0 | 50 | 0 | 5.5 | 55.5 |  |
| 6 | 示范村（社区） | 温江区寿安镇团结桥社区2023年区级财政乡村振兴考评激励基础设施提升补助资金项目 | 温江区寿安镇团结桥社区居民委员会 | 寿安镇团结桥社区7组 | 2023年6月-12月 | 1.道路提升：对原长约345米，宽4.5米的道路铺垫0.2米连砂石后铺设6cm厚沥青路面。2.道路堡坎：对道路两旁约650m路边，用标准砖砌堡坎，规格为宽0.3m，高0.5m，最上层用宽0.25m，高0.2m路肩保边。 | 项目实施后，改善辖区路网,吸引投资,发展乡村产业和乡村旅游,带动村民致富就业,预计带来10-20万元/年的花木销售收益及其他收益。 | 0 | 50 | 0 | 11 | 61 |  |
| 合 计 | | | | | | | | 120 | 200 | 300 | 46.19 | 666.19 |  |
| 填表人：申治琼 | | | | | | | | 联系电话：82627323 | | | | | |
| 注：先进镇原则上为1个项目；示范村（社区）只能为1个项目。 | | | | | | | | | | | | | |